beyond的规范意见稿

命题：音乐随声听

课题：beyond.music

参与者：梁道正 鲁盛文 蒋伯文 华文成

组长：梁道正

组员：鲁盛文 蒋伯文 华文成

时间：2019年5月31日--2019年6月22日

工期：1、2019年5月31日--2019年6月15日 完成中心初赛

2、2019年6月15日--2019年6月22日 完成集团决赛

地点：郑州·科创中心

目的：beyond 超越自我

要求：齐心协力共创辉煌！！！注意身体保证健康！

项目目的：移动端的音乐随身听

项目要求：1、及时的沟通与交流

2、按时间节点完成所属任务

中心初赛任务：1、完成前端页面，数据的设计

2、完成主要的功能

集团决赛任务：1、完善主要的功能

2、完善部分的体验功能

源码仓库：<https://github.com/liangdaozheng/beyond.music>

建议：

1、产品需求文档确定：

（1）产品的主要作用是什么

（2）产品的主要功能是什么

（3）.....

2、产品原型图设计

（1）产品的基础布局长啥样

（2）产品功能模块样式设计

（3）产品的主要页面选择

3、产品开发文档

文件项：1、主文件名：beyondMusic

2、前端文件名：beyondPublic

3、后端：beyond

4、数据库名：beyond

5、web服务器：bmapp

6、

命名法：1、样式命名法 下划线法 如：btn\_bg (按钮的背景) 省去了框架的 - 命名 的冲突

2、变量命名 参考数据库命名

3、见名知意

技术：1、Vue 框架

2、mint-ui 的组件

3、

参考：1、数据库设计稿

2、后台API列表

3、前端功能描述

4、职责划分

5、项目日志表